## Slide 1: Dự án xây dựng hệ thống Mini-ERP
Chiến lược triển khai hệ thống Mini-ERP và Thương mại điện tử cho thời trang truyền thống (Offline-First)

## Slide 2: Thách thức của ngành thời trang truyền thống
Quản lý kích thước: Sự phức tạp từ size S đến 8X.
Đặc thù chất liệu: Sự đa dạng của các loại gấm (hoa mai, chữ Thọ, trúc đào).
Mô hình vận hành: Kết nối mạng lưới thợ sửa đồ phi tập trung.
Môi trường làm việc: Kết nối mạng không ổn định tại kho bãi và cửa hàng truyền thống.

## Slide 3: Trụ cột công nghệ cốt lõi
Kiến trúc Offline-First: Sử dụng SQLite cho thiết bị khách và MySQL cho máy chủ trung tâm.
Định danh phân tán: Sử dụng UUID làm khóa chính để tránh xung đột dữ liệu khi làm việc ngoại tuyến.
AI Vision: Tích hợp mô hình YOLOv8 qua DJL để nhận diện loại vải và dự đoán niên đại trang phục.
Phát triển: Java Spring Boot trên nền tảng NetBeans IDE.

## Slide 4: Tổng quan lộ trình 30 tuần (6 Giai đoạn)
Giai đoạn 1 (Tuần 1- 4): Khởi tạo & Cơ sở hạ tầng an toàn.
Giai đoạn 2 (Tuần 5-12): Quản lý Kho & Tích hợp AI Vision.
Giai đoạn 3 (Tuần 13-18): Trải nghiệm khách hàng & Thuật toán Size.
Giai đoạn 4 (Tuần 19 - 24): Thanh toán & Tài chính.
Giai đoạn 5 (Tuần 25 - 28): Hệ sinh thái & Marketing.
Giai đoạn 6 (Tuần 29 - 30): Triển khai & Bàn giao.

## Slide 5: Chi tiết Giai đoạn 1 & 2 (Nền tảng & AI)
Hạ tầng: Thiết lập Spring Boot 3, cơ chế bảo mật Master Key và mã hóa Jasypt.
Đồng bộ: Xây dựng Sync API xử lý dữ liệu delta (Insert/Update/Delete).
AI Vision: Nhập hàng tự động bằng camera, trích xuất màu sắc bằng K-Means Clustering.

## Slide 6: Chi tiết Giai đoạn 3 & 4 (Vận hành & Tài chính)
Thuật toán Fit-Match: Gợi ý size dựa trên số đo 3 vòng và trọng số ưu tiên cho Áo dài.
01
Thanh toán: Tích hợp VietQR chuẩn EMVCo và hệ thống Webhook tự động cập nhật kho hàng.
02
Báo cáo: Tự động tổng hợp doanh thu, lợi nhuận và bảo mật chặt chẽ giá nhập hàng.
03

## Slide 7: Chi tiết Giai đoạn 5 & 6 (Mở rộng & Hoàn thiện)
Hệ sinh thái thợ sửa: Quản lý quy trình sửa đồ, ví điện tử cho thợ và hệ thống đánh giá sao.
Marketing tự động: Tích điểm bằng Spring AOP và kịch bản nhắc nhở giỏ hàng/đánh giá qua Email.
Đóng gói: Triển khai bằng Docker và tạo bộ cài offline (.exe) nhúng sẵn JRE.

## Slide 8: Cam kết chất lượng & Bảo mật
Kiểm thử: Unit test bằng Mockito và Integration test với H2 Database trước khi release.
Bảo mật dữ liệu: Không lưu mật khẩu rõ (plain text) trong code, sử dụng VM Options để giải mã cấu hình khi chạy.
Vận hành: Cung cấp tài liệu API Swagger và hướng dẫn vận hành chi tiết cho quản trị viên.